**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Мониторинг проведения ремонтно-строительных работ в помещениях под Центр временного размещения детей, разлученных с родителями, Комратского района.**

**Содержание:**

Общественное Объединение "Веста" внедряет в период с ноября 2021 по февраль 2023 г. проект «Развитие специализированной услуги для детей, находящихся в ситуации риска Комратского района», финансируется Европейским Союзом в рамках проекта "Организации гражданского общества улучшают социальные услуги», который внедряется и софинансируется Фондом Сорос Молдова в партнерстве с Ассоциацией Keystone Moldova и Ассоциацией Institutum Virtutes Civilis.

Целью проекта является защита детей в ситуации риска при развитии и укреплении специализированной социальной услуги для детей, разлученных с родителями в Комратском районе.

Одной из задач проекта является создание Центра временного размещения детей, разлученных с родителями, Комратского района с возможностью одновременного размещения 8 детей в возрасте 4-18 лет с предоставлением специализированных социальных услуг. Центр будет создан в помещениях гимназии им. С. Курогло (мун. Комрат, ул. Суворова 60) после реконструкции и ремонта помещений общей площадью 210 м2.

Для успешного проведения ремонтно-строительных работ объявляется конкурс на замещение вакантной должности эксперта-монитора по техническому надзору за проведением ремонтно-строительных работ в помещениях под Центр временного размещения детей, разлученных с родителями, Комратского района.

В услуги эксперта-монитора входит мониторинг проведения ремонтно-строительных работ, управление деятельностью группы МиО, участие в разработка Плана МиО, написание очета по МиО.

Целью деятельности эксперта-монитора является содействие эффективному и качественному проведению ремонтно-строительных работ в помещениях под Центр временного размещения детей, разлученных с родителями согласно техническому заданию; обеспечение транспарентности всех этапов проведения данных работ; контроль за качеством и экологичностью используемых строительных материалов, за соблюдением техники безопасности, - в сотрудничестве с подрядчиком, осуществляющем ремонтно-строительные работы.

Тип контракта: договор оказания услуг.

Объем и период предоставления услуги: 24 рабочих дня в период с 15 июня до 31 августа 2022 года согласно графику, согласованному и утвержденному обеими сторонами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Задания | Количество консультационных дней | Результат/продукт |
|  | Разработка плана мониторинга и оценки (МиО) проведения ремонтно-строительных работ. | 2 дня | План мониторинга и оценки (МиО) проведения ремонтно-строительных работ |
|  | Создание рабочей группы по МиО, в состав которой войдут представители персонала и партнеров проекта (5 чел.). | 1 день | Протокол о создании группы по МиО |
|  | Осуществление мониторинга проведения ремонтно-строительных работ с участием рабочей группы по МиО. | 19 дней | Протоколы рабочей группы по МиО. Сертификаты кокетства строительных материалов. Замечания и рекомендации подрядчику (при необходимости) |
|  | Подготовка отчета по мониторингу и оценке проведения ремонтно-строительных работ | 2 дня | Отчет по мониторингу и оценке проведения ремонтно-строительных работ |
| Общее количество | | 24 дня |  |

Приложение 1.

Финансовая оферта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер | Задания | Количество консультационных дней | Стоимость дней консультации, ЕВРО, включая все налоги |
|  | Разработка плана мониторинга и оценки (МиО) проведения ремонтно-строительных работ. | 2 дня |  |
|  | Создание рабочей группы по МиО, в состав которой войдут представители персонала и партнеров проекта (5 чел.). | 1 день |  |
|  | Осуществление мониторинга проведения ремонтно-строительных работ с участием рабочей группы по МиО. | 19 дней |  |
|  | Подготовка отчета по мониторингу и оценке проведения ремонтно-строительных работ | 2 дня |  |
| Общее количество | | 24 дня |  |

Связь: рабочие встречи в офисе ОО «Веста», онлайн-сеансы на платформе ZOOM, Google Meet или любой другой ИТ-платформе.

Язык общения: русский язык.

**Требования к квалификации:**

1. Высшее или средне-специальное образование;

2. Опыт работы в области осуществления мониторинга/менеджмента проведения ремонтно-строительных работ;

3. Опыт взаимодействия с представителями местных органов власти, поставщиками социальных услуг и строительными организациями.

**Процедура приема заявок:**

Заинтересованным лицам/организациям рекомендуется отправить:

1. обновленное резюме, которое также будет отражать контактные данные 2-х человек для рекомендаций;
2. заявка на участие в конкурсе на вакантную должность эксперта-монитора по техническому надзору;
3. документ/лицензия, подтверждающий право на проведение технического надзора;
4. финансовая оферта (см. Приложение 1).

На документах должна быть указана дата отправки, они должны быть подписаны и отсканированы (если участник конкурса владеет электронной подписью, документы могут быть подписаны в электронном виде).

Документы должны быть отправлены до 17 июня 2022 года, до 18-00, г. Комрат, на адреса электронной почты: [vesta.gagauzia@gmail.com](mailto:vesta.gagauzia@gmail.com) и [comrat.mliga@gmail.com](mailto:comrat.mliga@gmail.com) , - тема письма: «Эксперт-монитор».

**Критерии отбора:**

1. Высшее или средне-специальное образование – 5 баллов;

2. Опыт работы в области осуществления мониторинга/менеджмента проведения ремонтно-строительных работ – 15 баллов;

3. Опыт взаимодействия с представителями местных органов власти, поставщиками социальных услуг и строительными организациями – 10 баллов.

4. Данные финансовой оферты (более низкие цены) – 20 баллов.

Итого: 50 баллов.